纳入2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年高新区中埠镇孟家村街村内胡同道路提升改造衔接资金项目 | 孟家村 | 乡村建设行动 | 修缮 | 孟家村 | 2025年4月至2025年10月 | 孟家村村南街胡同内道路（1320m×4m=5280㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，并添加14盏路灯；村中街胡同内道路（935m×4m=3740㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，并添加12盏路灯；村北街胡同内道路（1375m×4m=5500㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，并添加14盏路灯；城南小区东养殖区道路（90m×4m=360㎡）铺设混凝土；孟家村老雨池道路（140m×3m=420㎡）；村整体5条胡同共15300㎡，安装太阳能路灯40盏，道路及小区内两侧铺设花岗岩路沿石（1m×0.12m×0.25m），计180米；更换下水道井盖120个。 | 计划投入总资金160万元，使用上级衔接资金150万元、村级自筹10万元 | 孟家村村民 | 村庄整体提升改造后，会极大提升村民居住环境，丰富村民业余生活，提升全体村民幸福指数。 | 建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 2 | 2025年高新区中埠镇小王村村内整体提升改造衔接资金项目 | 小王村 | 乡村建设行动 | 修缮 | 小王村 | 2025年1月中旬至2025年8月 | 村南北、东西路铺设沥青及加宽路面8500㎡约101万，路沿石2500m约35万，路灯50盏约5万，雨水沟150m约10.5万，配套预埋管100m约5000元，路两侧地面1200㎡约18万等 | 计划投入总资金170万元，使用上级衔接资金160万元、村级自筹10万元 | 小王村村民 | 村庄南北、东西主大街及楼区提升改造后，会极大提升村民居住环境，方便村民出行，提升全体村民幸福指数。 | 建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 3 | 2025年高新区中埠镇杨辛村道路提升衔接资金项目 | 杨辛村 | 乡村建设行动 | 修缮 | 杨辛村 | 2025年1月至2025年10月 | 1.杨辛村村北街（100m×6m=600㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，中街（210m×4m=810㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面；南街（185m×4m=740㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，南北街（210m×5m=1050m²）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，村委路（120m×7m=840m²）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，村南健身广场路面（150m×5m=750m²）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，预计花费58万元，道路两侧建设800m路沿石，预计花费15万元，道路两侧地面约1500m²，预计花费约18万元，村内道路建设排水沟宽40cm，深20cm,总长600m,底部混凝土垫层10cm,两侧水泥抹光，北街建设排水沟宽60cm，深80cm，总长100m，底部混凝土垫层10cm,两侧用24cm红砖垒砌，两侧水泥抹光，顶部用水泥盖板，便于清淤，每10米预留下水口，安装30cm×50cm的水篦子盖板，共计10块，预计花费22万元。 2.杨辛新村南北路两条（80m×6m=480m²），整体铣刨路面7cm东西再铺设7cm沥青砼照面，两条（100m×6m=600m²），沥青罩面，预计花费26万元。 3.安装路灯38盏预计花费7.6万元。 | 计划投入总资金150万元，使用上级衔接资金140万元、村级自筹10万元 | 杨辛村村民 | 村内道路提升改造后，会极大提升村民居住环境，方便村民出行，提升全体村民幸福指数。 | 建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 4 | 2025年高新区中埠镇大王村村内道路整体提升改造衔接资金项目 | 大王村 | 乡村建设行动 | 修缮 | 大王村 | 2025年4月至2025年10月 | 南街路（600m×5m=3000㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面；中街路（600m×5m=3000㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，道路两侧铺设花岗岩路沿石（1m×0.12m×0.25m），计1200米；更换下水道井盖50个，预埋PVC管线1200米。预计花费100万元。安装路灯90盏预计花费10万元 | 计划投入总资金110万元，使用上级衔接资金100万元、村级自筹10万元 | 大王村村民 | 村南街、北街路提升改造后，会极大提升村民居住环境，方便村民出行，提升全体村民幸福指数。 | 建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 5 | 2025年高新区中埠镇铁冶村村内道路整体提升改造衔接资金项目 | 铁冶村 | 乡村建设行动 | 修缮 | 铁冶村 | 2025年4月至2025年10月 | 东西砼路面（863m×6m=5178㎡）其中破损拆除恢复2100㎡，整体铣刨3078㎡砼路面7cm，统一铺设7cm沥青砼照面5178㎡；南北砼路面（1290m×4m=5160㎡）其中破损拆除恢复3300㎡，整体铣刨1860㎡砼路面7cm，统一铺设7cm沥青砼照面5160，其中预计花费115.5万元。安装路灯70盏预计花费18.2万元，铺设路沿石4000米，预计花费24.5万，更换井盖30个，预计花费1.8万，整体工程160万余元。 | 计划投入总资金160万元，使用上级衔接资金150万元、村级自筹10万元 | 铁冶村村民 | 村内东西、南北道路主干路砼路面提升改造后，会极大提升村民居住环境，方便村民出行，提升全体村民幸福指数。 | 建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 6 | 2025年高新区高端装备中心面窝道路提升衔接资金项目 | 面窝村 | 乡村建设行动 | 修缮 | 面窝村 | 2025年4月至2025年10月 | 1、主干道路修建：村内破损的南北大街约3500㎡，对原有的道路破损严重部位进行挖除新建，18公分灰土，18公分水稳，5cm厚度沥青，对破损轻微部分铣刨后提升为5cm厚度沥青路面道路，大约50万。 2、村北乌河顺河路约3000㎡道路硬化，铺设18公分灰土，18公分混凝土，两侧修建路缘石约800m，约50万元。 3、村北乌河顺河路安装路灯100盏，约10万元。 | 计划投资110万元，其中使用上级衔接资金100万元，村级自筹资金10万元。 | 面窝村村民 | 通过修路改善了我村交通条件，使村民出行更方便，促进乡村经济发展。 | 优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 7 | 2025年高新区高端装备中心赵家村道路提升衔接资金项目 | 赵家村 | 乡村建设行动 | 新建、修缮 | 赵家村 | 2025年4月至2025年10月 | 1、主干道路修建：对村内破损的中心东西大街约2500㎡，后东西大街约1100㎡，中心南北街约500㎡，东南北街约630㎡，西南北街约665㎡，村西侧环村小路约830㎡、小巷55条约7500㎡，共计约13730㎡在原有路面的基础上，大街、宽巷经修整、增补、铣刨后提升为5cm厚度沥青路面道路，路面破损严重的窄巷进行挖除新建铺设10cm混凝土道路，计划投资92万元。 2、弱电下地工程：水泥地面顶管铺设主管道2000米左右，出线管道1200米左右，小巷安装接线盒，安装接线水泥井预计36个。清理原有的线杆、弱线。计划投资21万元。 3、亮化工程修建：村内主干道路及小巷新增太阳能路灯150余盏。计划投资12万元。 | 计划投资125万元，其中使用上级衔接资金116万元，村级自筹资金9万元。 | 赵家村村民 | 北项目建成后全方位提升了村民生活质量，促进村庄和谐发展 | 建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 8 | 2025年高新区高端装备中心东召西村道路提升衔接资金项目 | 东召西村 | 乡村建设行动 | 新建、修缮 | 东召西村 | 2025年4月至2025年10月 | 1、东召西村自然水管道改造：村主管线长约1000米，需用管线直径150mm；支管线22800米，其中直径100mm管线800米、直径35mm管线3000米、直径25mm管线19000米；阀门共260个：其中直径100mm阀门90个、直径50mm阀门170个，此工程包含开挖管道、回填路面。自然水管道改造需铺设管线、安装阀门、土建工程。计划共投资约125万元。 2.东召西村主干道路修建：村西门至11号楼南约3000㎡，在原有路面的基础上，经修整、增补、铣刨后提升为5㎝沥青罩面，计划投资20万元。 | 计划总投资145万元，其中使用上级衔接资金132万元，村级自筹资金13万元。 | 东召西村村民 | 提升村民行车舒适性，降低噪音，改善生活环境，推动乡村振兴。 | 优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 9 | 2025年高新区高端装备中心东沙村道路提升改造衔接资金项目 | 东沙村 | 乡村建设行动 | 新建、修缮 | 东沙村 | 2025年4月至2025年12月 | 1、主干道路修建：对村内的村北东西向土路约1725㎡、乌河南东西向土路约1750㎡，共计约3450㎡在原有道路上进行硬化铺设混凝土路面，厚度15公分。对乌河北东西向水泥路约1725㎡，玉皇和南辛交叉口至乌河大桥南边南北向道路约1400㎡，共计约3125㎡在原有路面的基础上，经修整、增补、铣刨后提升为4cm厚度沥青路面道路，修建路缘石695m。计划投资92万元。 2、基础绿化工程修建：对村内1条东西大街、1条南北大街路两侧进行绿化，种植冬青球约200棵，红叶石楠球150棵，其中间隙300㎡种植瓜子黄杨。计划投资10万元。 3、亮化工程修建：村内道路安装太阳能路灯400余盏，计划投资32万元。 | 计划总投资134万元，其中使用上级衔接资金124万元，村级自筹资金10万元。 | 东沙村村民 | 方便村民出行，提升村庄整体形象。 | 优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 10 | 2025年高新区高端装备中心崔茅村道路提升改造衔接资金项目 | 崔茅村 | 乡村建设行动 | 新建、修缮 | 崔茅村 | 2025年4月至2025年12月 | 1、村内南北向800米长主干道路两侧（宽度共8米）种植绿化树5000平方，共约15万。 2、更换路牙石1800米，约20万元。 3、更换村内路灯300盏及线路120盘，约65万。 4、弱电地埋800米，约25万。 5.村西主干道长450米宽6米，约2700平方道路损坏严重，需挖除重建水泥混凝土道路约35万元 | 计划投资160万元，其中使用上级衔接资金130万元，村级自筹资金30万元。 | 崔茅村村民 | 方便村民出行，提升村庄整体形象。 | 优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 11 | 2025年高新区四宝山街道赵庄村道路提升改造建设项目 | 赵庄村 | 乡村建设行动 | 扩建、修缮 | 赵庄村 | 2025年4月至2025年10月 | 1.小区二级道路（2500m×6m=15000㎡），计划铺设7cm沥青罩面，整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面，喷洒乳化沥青粘层，使用道路摊铺机，双钢轮压路机，平板夯等机械摊铺夯实，摊铺料为AC13厂拌沥青混凝土，预计花费130万元。拆除更换铸铁井盖786个，预计 20 万元。项目共计花费 150万余元。 | 计划投资150万元，其中使用上级衔接资金130万元，村级自筹资金20万元。 | 赵庄村村民 | 小区二级路提升改造后，会极大提升村民居住环境，减少灰尘，方便村民出行，提升全体村民幸福指数。 | 建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村低收入人群等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 12 | 2025年高新区四宝山街道马店村农业种植大棚建设项目 | 马店村 | 产业发展 | 新建 | 马店村 | 2025年4月至2025年10月 | 1、新建3个普通蔬菜种植大棚，长90米，宽12米，高4.5米。预计18万/个X3=54万 2、新建3个普通蔬菜大棚，长60米，宽50米，高12米。预计12万/个X3=36万 3、铺设直径30厘米PE主水管道，预计300米X17=5100，铺设直径10厘米PE分管道1000米，预计1000X10=10000万，主线路铜芯电缆线（8平方）200米，预计30X200=0.6，棚内线路（4平方），预计10X500=05万。 4、铺设棚间道路，8条混凝土道路，15厘米厚灰土，15厘米厚混凝土。100米X5米X0.15米X3，预计18万，80米X5米X0.15米X2，预计9.6万，60米X5米X0.15米X3，预计10.8万 | 计划投资131万元，其中使用上级衔接资金120万元，村级自筹资金11万元。 | 马店村村民 | 种植大棚建成后，对外承包出租，从而增加村集体收入。进而提高村民的福利。 | 建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村低收入人群等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 13 | 2025年高新区四宝山街道办事处朱庄社区农业项目 | 朱庄社区 | 产业发展 | 新建 | 朱庄社区 | 2025年01月至2025年12月 | 项目规划用地面积80亩，其中：采摘大棚3个占地5亩，每个大棚宽18米，长50米提高型钢架大棚 后墙和东西侧墙体采用了镀锌管，长后坡温室后墙内侧高4米，外墙高度0.8米，山墙距后墙底部内侧1.7米处脊高为4.8米，地基深度应大于0.5米，灌溉系统一套，预计费用75万元；室外采摘园25亩，平整土地，立柱、轧架、苗木、肥料、灌溉设备及道路等费用30万元；中药园50亩，平整土地，立柱、种子、灌溉设备及道路等费用45万元；项目共计花费150万余元 | 计划投资150万元，其中使用上级衔接资金130万元，村级自筹资金20万元。 | 朱庄社区村民 | 建设后，项目收益用于村脱贫享受政策户增收和合作社基础设施条件改善，带动经济发展，提高村集体经济收入，改善生产生活条件和生态环境，提升农户幸福指数，为乡村振兴打下基础。 | 建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 14 | 2025年高新区宝山管理中心迎仙村蔬菜大棚衔接资金项目 | 宝山管理中心迎仙村 | 产业发展 | 新建 | 迎仙村 | 2025年4月至2025年12月 | 主要建设大棚，占地20亩用于种植草莓、食用菌、西红柿等作物。 | 计划投资200万元，其中使用上级衔接资金180万元，村级自筹资金20万元。 | 迎仙村村民 | 项目建成后将改善村庄人居环境，带动闲散老动力，助力乡村振兴。 | 有效提升人居环境，有效带动村民就业率，提高村民的满意度和幸福感。 |
| 15 | 2025年高新区“雨露计划”学生补助项目 | 高新区农业农村事业中心 | 巩固三保障成果类项目 | 新建 | 高新区 | 2025年1月至2025年12月 | 为建档立卡中高职学生发放补助，补助标准3000元/人/年 | 省、市、区级衔接资金12万元 | 高新区、先创区建档立卡中高职在校生 | 帮助学生顺利完成学业，缓解脱贫群众教育负担，支持脱贫学生学有一技之长，适应社会需求，自食其力，为家庭创收。 | 减少脱贫群众家庭教育支出，确保顺利完成学业。 |
| 16 | 2025年高新区乡村公益性岗位项目 | 高新区农业农村事业中心 | 就业项目 | 新建 | 高新区 | 2025年1月至2025年12月 | 对高新区、先创区脱贫人口提供乡村公益性岗位，保障收入稳定 | 省级、区级衔接资金30万元 | 高新区、先创区脱贫享受政策人口 | 提高脱贫人口收入，增强脱贫意识。 | 通过乡村公益性岗位，提高脱贫人口收入。 |
| 17 | 2025年高新区孝善奖补项目 | 高新区农业农村事业中心 | 巩固三保障成果类项目 | 新建 | 高新区 | 2025年1月至2025年12月 | 为60岁以上脱贫老人发放奖补资金 | 市、区级衔接资金22万元 | 高新区、先创区脱贫享受政策人口 | 增加60岁以上脱贫人口收入，保障收入稳定 | 鼓励子女尽赡养义务，保障老人老有所养。 |
| 18 | 2025年高新区帮扶救助项目 | 高新区农业农村事业中心 | 巩固三保障成果类项目 | 新建 | 高新区 | 2025年1月至2025年12月 | 为高新区不再享受医疗特惠报销政策脱贫人口提供帮扶救助，减轻其医疗负担，防止因患大病、长期慢性病出现返贫。 | 市级、区级衔接资金8万元 | 高新区、先创区脱贫享受政策人口 | 为高新区不再享受医疗特惠报销政策脱贫人口提供帮扶救助，减轻其医疗负担，防止因患大病、长期慢性病出现返贫。 | 减轻其医疗负担，防止因患大病、长期慢性病出现返贫。 |
| 19 | 2025年高新区脱贫人口省外务工一次性交通补助项目 | 高新区农业农村事业中心 | 就业项目 | 新建 | 高新区 | 2025年1月至2025年12月 | 为省外务工脱贫人口发放一次性交通补助，鼓励脱贫人口外出务工。 | 区级衔接资金0.3万元 | 高新区、先创区脱贫享受政策人口 | 为省外务工脱贫人口发放交通补助，增强脱贫人口内生动力。 | 帮助脱贫人口减轻务工交通费用压力。 |