附件：

2024年度批准实施衔接资金项目（第四批）清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设任务 | 资金规模及来源（万元） | 绩效目标 | 受益对象 | 联农带农机制 | 项目类型 | 是否推进区 |
| 合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 | 村数 | 人数 |
| 1 | 2024年高新区中埠镇黄金村道路提升改造衔接资金项目 | 中埠黄金村 | 黄金村 | 2024年4月至2024年12月 | 1.主干道路修建：①中心大街东段道路78米\*15.5米，计1210㎡；②中心大街中段240米\*15.5米，计3720m²，③中心大街西段256米\*3米，计768㎡；总计5698㎡，整体刨铣路面5厘米，破损路面C30砼修补，再铺设5厘米沥青砼照面。2.人行道路修建：①中心大街东段、中段道路两侧安装花岗岩路沿石350米，铺设渗水花砖500平方米；②村委西街安装花岗岩路沿石560米，铺设渗水花砖960㎡。3.亮化工程修建：道路单/两侧安装太阳能路灯38盏。 | 145.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 45.5 | 黄金村此次修建的主街道路，提升改造之后，会极大提升村民出行方便，大大减少了道路安全隐患，提升了全体村民的幸福指数。 | 1 | 1566 | 通过劳动增加村民收入，建成后，后期道路保养与卫生清扫等工作，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 | 基础设施 | 否 |