高新区2024年度衔接资金项目（第四批）

建设完成情况

序号	项目名称	项目主要建设内容及完成情况	资金使用情况

（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出情况）	绩效目标实现情况
1	2024年高新区中埠镇黄金村村内道路提升改造衔接资金项目	一是铺设沥青混凝土路面、人行道5446.7平方米；二是道路两侧安装高7米，功率100W路灯36套。

项目总投资102.61508万元报账支出30.98万元，其中衔接资金100万元，报账支出30.98万元。	提升改造之后，减少了道路安全隐患，方便了村民出行，村民幸福指数得到进一步提升。