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经专家论证、高新区农业农村事业中心审定，现将拟纳入2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目予以公示，公示期7天（2025年12月31日—2026年1月6日）。如有异议，请在公示期内通过以下渠道反映。
监督电话：0533-2341866、12345热线
通讯地址或电子邮箱：高新区天鸿路36号    zbgxqfpb@zb.shandong.cn

附件：拟纳入2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单

高新区农业农村事业中心
2025年12月31日







拟纳入2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目类别
	建设性质
	实施地点
	实施期限
	建设任务
	资金规模和筹资方式
	受益对象
	绩效目标
	联农带农机制

	1
	2026年高新区宝山管理中心傅山村道路提升改造衔接资金项目
	傅山村
	基础
	修缮
	傅山村
	2026年1月至2026年12月
	对傅山村科苑小区内部共15744.98㎡道路进行5cm厚沥青罩面。
	项目总投资197.12万元，其中市级帮扶资金120万元、区级帮扶资金14.4万元、村居自筹资金62.72万元。
	傅山村村民
	小区内部道路经修缮后，基础设施得以改善，村容村貌得以提升，村民生活和出行更加安全便利，村民生活质量和群众满意度进一步提升。
	鼓励符合条件的村民通过劳动增加收入，同时，项目建成后村民生活环境得到改善，群众满意度、幸福感将得到进一步提高。

	2
	2026年高新区高端装备中心中金村道路提升改造衔接资金项目
	中金村
	基础
	修缮
	中金村
	2026年1月至2026年12月
	1、主干道路修建：对生活区内所有道路面积约32000㎡，在此原有路面的基础上，提升为4cm厚度沥青路面道路，包含路面清扫、乳化沥青喷洒、主路面铣刨、沥青灌缝、路沿石拆除提升、雨污井盖拆除提升等。2、亮化工程修建：村生活区内主干道及楼前楼后安装太阳能路灯160余盏。
	项目总投资170万元，其中市级帮扶资金80万元、区级帮扶资金53.7万元、村居自筹资金36.3万元
	中金村村民
	优化村庄环境，方便村民出行，提升居民的生活质量，让村民有幸福感和获得感。
	建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。

	3
	2026年度高新区中埠镇于家村村内道路提升改造衔接资金项目
	于家村
	基础
	修缮
	于家村
	2026年4月至2026年11月
	村内主干道路刨铣路面5cm，摊铺50mm沥青混，热熔标线，共计9307m²；修补破损路面、拆除绿化，带素土夯实，铺设混凝土硬化，共计3740m²；安装太阳能照明灯40盏；村委前大街更换花岗岩路沿石450m；修建雨水沟176.5m；预埋管道100m；检查井提升改造、更换井盖159套。
	项目总投资164.9万元，其中市级帮扶资金140万元、村居自筹资金24.9万元
	于家村村民
	村庄整体提升改造后，会极大提升村民居住环境，丰富村民业余生活，提升全体村民幸福指数。
	建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。

	4
	2026年高新区宝山管理中心军屯村村内道路提升改造衔接资金项目
	军屯村
	基础
	修缮
	军屯村
	2026年4月至2026年11月
	对军屯村旧村共18756㎡巷道进行20cm厚混凝土硬化。
	项目总投资130万元，其中市级帮扶资金120万元、村居自筹资金10万元
	军屯村村民
	旧村道路硬化改造后，基础设施得以改善，村容村貌得以提升，村民生活和出行更加安全便利，村民生活质量和群众满意度进一步提升。同时为有效盘活旧村闲置资源创造有力条件，促进村庄产业振兴。
	鼓励符合条件的村民通过劳动增加收入，同时，项目建成后村民生活环境得到改善，群众满意度、幸福感将得到进一步提高。

	5
	2026年高新区宝山管理中心北河南村道路提升改造衔接资金项目
	北河南村
	基础
	修缮
	北河南村
	2026年4月至2026年11月
	1、对北河南村府前名居小区内部道路共1771.6㎡进行5cm厚沥青罩面；
2、对北河南旧村石门-主席台道路共3038㎡进行5cm厚沥青罩面。
	项目总投资192.2万元，其中市级帮扶资金182.2万元、村居自筹资金10万元
	北河南村村民
	基础设施得以改善，村容村貌得以提升，村民生活和出行更加安全便利；村民生活质量和群众满意度进一步提升。
	鼓励符合条件的村民通过劳动增加收入，同时，项目建成后村民生活环境得到改善，群众满意度、幸福感将得到进一步提高。

	6
	2026年高新区高端装备中心东台村道路提升改造衔接资金项目
	东台村
	基础
	修缮
	东台村
	2026年4月至2026年11月
	村内前街3300㎡（550米长*6米宽），后街4950㎡（550米长*9米宽），西街（张方杰至张方贤处）1650㎡（275米长*6米宽），中街（杨文新至王炳恒处）1500㎡（250米长*6米宽），东街（王炳生至魏凡荣处）1500㎡（250米长*6米宽），高文德至杨彬处360平方（60米长*6米宽），杨中田至王荣明处555平方（92.5米长*6米宽），王万臣至王学富处1350平方（90米长*15米宽），共计15165㎡，对破损路面铣刨后提升为5cm厚度沥青路面道路，并对道路两侧共计4235米进行划线。
	项目总投资120万元，其中市级帮扶资金110万元、村居自筹资金10万元
	东台村村民
	优化村庄环境，方便村民出行，提升居民的生活质量，让村民有幸福感和获得感。
	建设期间，与施工方沟通，建议招聘本村村民为工人，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。

	7
	2026年高新区“雨露计划”学生补助项目
	高新区农业农村事业中心
	巩固三保障成果类项目
	新建
	高新区
	2026年1月至2026年12月
	为建档立卡中高职学生发放补助，补助标准1500元/人/学期
	项目总投资7万元，其中省级帮扶资金7万元
	高新区中高职在校脱贫学生
	帮助学生顺利完成学业，缓解脱贫群众教育负担，支持脱贫学生学有一技之长，适应社会需求，自食其力，为家庭创收。
	减少脱贫群众家庭教育支出，确保顺利完成学业。

	8
	2026年高新区乡村公益性岗位项目
	高新区农业农村事业中心
	就业项目
	新建
	高新区
	2026年1月至2026年12月
	为高新区、先创区脱贫人口安置乡村公益性岗位，保障收入稳定。
	项目总投资10万元，其中省级帮扶资金10万元
	高新区脱贫享受政策人口和监测对象
	提高脱贫人口收入，增强脱贫意识。
	通过乡村公益性岗位，提高脱贫人口收入。

	9
	2026年高新区孝善奖补项目
	高新区农业农村事业中心
	巩固三保障成果类项目
	新建
	高新区
	2026年1月至2026年12月
	鼓励子女履行赡养义务，为60岁以上脱贫老人发放奖补资金，弘扬孝善文化。
	项目总投资28万元，其中市、区帮扶资金28万元
	高新区脱贫享受政策人口和监测对象
	增加60岁以上脱贫人口收入，保障收入稳定
	鼓励子女尽赡养义务，保障老人老有所养。

	10
	2026年高新区帮扶救助项目
	高新区农业农村事业中心
	巩固三保障成果类项目
	新建
	高新区
	2026年1月至2026年12月
	为高新区不再享受医疗特惠报销政策脱贫人口提供帮扶救助，减轻其医疗负担，防止因患大病、长期慢性病出现返贫。
	项目总投资20万元，其中市、区帮扶资金20万元
	高新区脱贫享受政策人口和监测对象
	为高新区不再享受医疗特惠报销政策脱贫人口提供帮扶救助，减轻其医疗负担，防止因患大病、长期慢性病出现返贫。
	减轻其医疗负担，防止因患大病、长期慢性病出现返贫。

	11
	2026年高新区脱贫人口省外务工一次性交通补助项目
	高新区农业农村事业中心
	就业项目
	新建
	高新区
	2026年1月至2026年12月
	为省外务工脱贫人口发放一次性交通补助，鼓励脱贫人口外出务工。
	项目总投资0.20322万元，其中省级帮扶资金0.20322万元
	高新区脱贫享受政策人口和监测对象
	为省外务工脱贫人口发放交通补助，增强脱贫人口内生动力。
	帮助脱贫人口减轻务工交通费用压力。
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